**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 марта 2020 года N 3/633

О подготовке объектов, организаций и населенных пунктов на территории МО ГО "Сыктывкар" к прохождению весеннего половодья в 2020 году**

(с изменениями на 1 июня 2020 года)

(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" [от 01.06.2020 N 6/1248](https://docs.cntd.ru/document/570803593))

Руководствуясь [Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"](https://docs.cntd.ru/document/9009935), ст. 44 Устава МО ГО "Сыктывкар", в целях безаварийного функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения на территориях населенных пунктов МО ГО "Сыктывкар", отрезаемых и подтапливаемых водой в ходе весеннего половодья, администрация МО ГО "Сыктывкар" постановляет:

1. Утвердить состав паводковой комиссии МО ГО "Сыктывкар" согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить план основных мероприятий по безопасному прохождению весеннего половодья на территории МО ГО "Сыктывкар" в 2020 году согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить положение о паводковой комиссии МО ГО "Сыктывкар" согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.

4. Руководителям администраций п.г.т. Верхняя Максаковка, п.г.т. Седкыркещ, п.г.т. Краснозатонский:

4.1. Разработать и организовать выполнение соответствующих мероприятий по устойчивой работе организаций и безопасности людей в период активного снеготаяния и весеннего половодья на подведомственных административных территориях.

4.2. Обеспечить ежедневное представление оперативной информации о прохождении весеннего половодья в 2020 году в ЕДДС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара с началом активного снеготаяния и ледохода на реках Сысола и Вычегда до спада уровня воды по форме согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.

4.3. Организовать проведение в срок до 20.04.2020 опрос жителей подведомственных административных территорий, чьи условия жизнедеятельности могут быть нарушены в результате активного снеготаяния и повышения уровня воды в реках Сысола и Вычегда, на предмет отселения в период весеннего половодья.

4.4. Выполнить в полном объеме в установленные сроки мероприятия в соответствии с приложением N 2 к настоящему постановлению.

5. Начальнику Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара:

5.1. Провести уточнение расчетов привлекаемых сил и средств Сыктывкарского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья.

5.2. Провести уточнение мест эвакуации населения из подтопляемых районов и привлекаемого автотранспорта, мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения.

6. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, находящихся на территории МО ГО "Сыктывкар", выполнить в полном объеме в установленные сроки мероприятия в соответствии с приложением N 2 к настоящему постановлению.

7. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации МО ГО "Сыктывкар", руководителям муниципальных предприятий и учреждений обеспечить выполнение в полном объеме в установленные сроки мероприятий в соответствии с приложением N 2 к настоящему постановлению.

8. Руководителю администрации п.г.т. Седкыркещ, начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Сыктывкар", директору МКП "Жилкомсервис" при закрытии ледовой автомобильной и пешеходной переправы через р. Вычегда, а также при снятии понтонной переправы через р. Сысола заблаговременно, не позднее чем за 24 часа уведомить ЕДДС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара о принятии соответствующих решений и начале работ.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО "Сыктывкар" - руководителя администрации Хозяинову Н.С.

Глава МО ГО "Сыктывкар" -
руководитель администрации
Н.ХОЗЯИНОВА

 **Приложение N 1
к Постановлению
администрации МО ГО "Сыктывкар"
от 16 марта 2020 г. N 3/633**

 **СОСТАВ ПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ МО ГО "СЫКТЫВКАР" В 2020 ГОДУ**

(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" [от 01.06.2020 N 6/1248](https://docs.cntd.ru/document/570803593))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| N п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Должность |
| 1 | Хозяинова Наталья Семеновна | Глава МО ГО "Сыктывкар" - руководитель администрации (председатель КЧС и ОПБ МО ГО "Сыктывкар") |
| 2 | Можегов Александр Александрович | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" |
| 3 | Атаманюк Олег Зиновьевич | Начальник управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара (заместитель председателя КЧС и ОПБ МО ГО "Сыктывкар") |
| 4 | Русецкая Светлана Николаевна | Руководитель администрации пгт. В.Максаковка |
| 5 | Чупров Михаил Владимирович | Руководитель администрации пгт. Краснозатонский |
| 6 | Пелевин Юрий Александрович | Руководитель администрации пгт. Седкыркещ |
| 7 | Баженова Ирина Анатольевна | Начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" |
| 8 | Гонтарь Александр Геннадиевич | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Сыктывкар" |
| 9 | Ефимов Ефим Валерьевич | Начальник 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Коми (по согласованию) |
| 10 | Гвызин Дмитрий Леонидович | Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по г. Сыктывкару (по согласованию) |
| 11 | Молчанов Александр Владимирович | Руководитель Сыктывкарского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РК (по согласованию) |
| 12 | Козел Олег Георгиевич | Начальник Филиала ФГБУ Северное УГМС "Коми ЦГМС" (по согласованию) |
| 13 | Куликов Артем Николаевич | Заведующий центральной подстанцией отделения скорой медицинской помощи по г. Сыктывкару ГБУ РК "Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми" (по согласованию) |

 **Приложение N 2
к Постановлению
администрации МО ГО "Сыктывкар"
от 16 марта 2020 г. N 3/633**

 **ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЕЗОПАСНОМУ ПРОХОЖДЕНИЮ ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО "СЫКТЫВКАР" В 2020 ГОДУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| N п/п | Проводимые мероприятия | Сроки проведения | Ответственный исполнитель | Примечание |
| Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО ГО "Сыктывкар" |
| 1 | Проведение заседаний КЧС и ОПБ МО ГО "Сыктывкар" с рассмотрением вопросов жизнеобеспечения населения, пожарной безопасности, привлечения сил и средств Сыктывкарского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС, готовности объектов и организаций к безаварийной работе при прохождении весеннего половодья | До 20 марта | Н.С.Хозяинова |  |
| 2 | Организация мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения в подтапливаемых и временно отрезаемых населенных пунктах | До 10 апреля | Н.С.Хозяинова |  |
| Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара |
| 1 | Уточнение границ и площади возможных зон затопления населенных пунктов, объектов жизнеобеспечения, площадей сельскохозяйственных угодий, дорог, мостов, линий связи и электроснабжения | До 20 марта | О.З.Атаманюк |  |
| 2 | Организация ежедневного сбора информации об обстановке по весеннему половодью и ее анализ | Постоянно | О.З.Атаманюк | С начала вскрытия рек до окончания весеннего половодья |
| 3 | Уточнение расчетов по первоочередному жизнеобеспечению населения в подтапливаемых населенных пунктах (продукты питания, товары первой необходимости, ГСМ, медикаменты и т.д.) | До 20 марта | О.З.Атаманюк |  |
| 4 | Уточнение расчета привлекаемых сил и средств Сыктывкарского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС для предупреждения и ликвидации ЧС в период весеннего половодья | До 25 марта | О.З.Атаманюк |  |
| 5 | Разработка и согласование схемы связи в звене ЕДДС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара - силы постоянной готовности, плавсредства, организации и учреждения, участвующие в обеспечении прохождения безопасного весеннего половодья | До 25 марта | О.З.Атаманюк | Доведение схемы связи до служб и организаций в целях взаимодействия |
| 6 | Организация работы по привлечению добровольных противопожарных формирований к участию в тушении пожаров и ликвидации ЧС в отрезаемых и труднодоступных районах МО ГО "Сыктывкар" в период весеннего половодья | До 10 апреля | О.З.Атаманюк |  |
| 7 | Подготовка материалов к проведению заседания КЧС и ОПБ МО ГО "Сыктывкар" по вопросам жизнеобеспечения населения, пожарной безопасности, привлечения сил и средств Сыктывкарского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС, готовности объектов и организаций к безаварийной работе при прохождении весеннего половодья | До 10 марта | О.З.Атаманюк | Доведение решения КЧС и ОПБ МО ГО "Сыктывкар" до исполнителей в течение 3-х дней после проведения заседания |
| 8 | Доведение до населения через СМИ мер безопасности в период вскрытия рек, мер пожарной безопасности, правил действий при угрозе и возникновении ЧС в ходе половодья | До 25 марта | О.З.Атаманюк |  |
| 9 | Уточнение расчетов по эвакуации населения из подтопляемых районов (размещение, привлекаемый речной и автотранспорт и т.д.).Организация работы по размещению населения в пунктах временного размещения (ПВР) и т.д. (заключение соглашений с организациями) | До 20 марта | О.З.Атаманюк |  |
| 10 | Проведение информирования населения через СМИ о развитии обстановки в период прохождения весеннего половодья, о действиях органов управления, сил и средств Сыктывкарского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС по предупреждению и ликвидации ЧС | С начала вскрытия рек до окончания весеннего половодья | О.З.Атаманюк |  |
| 11 | Проведение (участие) тренировок с силами постоянной готовности и звеньями Сыктывкарского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС по вопросам готовности к предупреждению и ликвидации ЧС в период весеннего половодья | До 10 апреля | О.З.Атаманюк | По плану ГУ МЧС России по РК |
| 12 | Подготовка проекта постановления администрации МО ГО "Сыктывкар" о запрете выхода (выезда) на лед | До 20 марта | О.З.Атаманюк |  |
| 13 | Подготовка проекта постановления администрации МО ГО "Сыктывкар" о введении режима повышенной готовности (чрезвычайной ситуации) для органов управления и сил Сыктывкарского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС | По обстановке | О.З.Атаманюк | По решению КЧС и ОПБ МО ГО "Сыктывкар" |
| МКУ "ПАСС г. Сыктывкара" |
| 1 | Подготовка плавсредств, оборудования и спасателей к выполнению задач в условиях весеннего половодья, создание запаса ГСМ.Организация и обеспечение дежурства катера КС-100 | До 20 апреля | К.В.Мажукин |  |
| 2 | Проведение подворового обхода и инструктажа населения о порядке действий в случае высокого подъема уровня воды и мерах пожарной безопасности в период весеннего половодья, порядке эвакуации из зон подтопления и размещения на ПВР | До 15 апреля | К.В.Мажукин | м. Заречье, м. Сидор-Полой, п. Трехозерка, п. Выльтыдор, Лесозаводской мкр-н |
| 3 | Обеспечение работы спасательного поста в м. Алешино, доставка продуктов питания, оперативных служб, экстренная перевозка больных и медперсонала | После закрытия ледовой переправы через р. Вычегда и до начала речных перевозок | К.В.Мажукин | м. Алешино |
| Сыктывкарское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по РК |
| 1 | Контроль закрытия функционирования ледовых переправ | До начала ледохода | А.В.Молчанов |  |
| 2 | Организация соблюдения мер безопасности населения при нахождении на ледовых переправах, водоемах, а также соблюдения правил пользования маломерными плавсредствами на водных объектах | Постоянно | А.В.Молчанов |  |
| 3 | Проведение лекций (бесед) в учреждениях образования, организация пропагандистской работы с населением по вопросам соблюдения мер безопасности при нахождении на тонком льду, воде, вблизи рек и водоемов, правил пользования маломерными плавательными средствами | До 20 апреля | А.В.Молчанов |  |
| 4 | Подготовка плавсредств к навигации | До 25 апреля | А.В.Молчанов |  |
| 5 | Проведение рейдов, патрулирований на водоемах при прохождении весеннего половодья | После ледохода и начала навигации | А.В.Молчанов |  |
| Управление ЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" |
| 1 | Организация и контроль изготовления и установки наплавных мостков и трапов в подтопляемых населенных пунктах (районах) | До 10 апреля | А.Г.Гонтарь | м. Заречье, м. Сидор-Полой, п. Трехозерка, п. Выльтыдор, Лесозаводской мкр-н |
| 2 | Организация и контроль откачки стоков из выгребных ям муниципального жилого фонда в п. В.Максаковка, п. Краснозатонский, п. Седкыркещ, п. Трехозерка, п. Выльтыдор, м. Заречье, м. Сидор-Полой | До 10 апреля | А.Г.Гонтарь |  |
| 3 | Организация работы управляющих компаний и организаций, обслуживающих жилой фонд, по реализации положений жилищного законодательства РФ в части проведения инструктажей с гражданами о мерах пожарной безопасности, распространениям буклетов и памяток | До 10 апреля | А.Г.Гонтарь | К проведению инструктажей привлекать сотрудников ОНД г. Сыктывкара УНД и ПР ГУ МЧС России по РК в пгт. Седкыркещ, п. Выльтыдор, м. Заречье, м. Сидор-Полой, п. Трехозерка |
| 4 | Организация круглосуточного дежурства руководящего состава подрядных организаций, обслуживающих муниципальный жилой фонд и территории населенных пунктов, попадающих в зону подтопления | До 20 апреля | А.Г.Гонтарь |  |
| 5 | Организация работы по очистке ливневой канализации (трубопроводов, колодцев, дождеприемников), дренажей, сточных канав на территории МО ГО "Сыктывкар" для отведения талых вод от зданий и сооружений | До 15 апреля | А.Г.Гонтарь |  |
| 6 | Организация вывоза мусора (бытовых отходов) с подтопляемых водой территорий, вывоза жидких и твердых бытовых отходов из социальных муниципальных учреждений | До 15 апреля | А.Г.Гонтарь |  |
| 7 | Организация контроля за работой объектов жизнеобеспечения на территориях населенных пунктов, отрезаемых и подтапливаемых водой | Постоянно | А.Г.Гонтарь |  |
| 8 | Организация контроля за своевременным открытием отверстий водопропускных труб, удалением наледей у входных и выходных оголовков водопропускных труб, обустройством водоотводных канав, а также за мероприятиями по укреплению подведомственных дорог и мостов в районах подтопления | Постоянно | А.Г.Гонтарь |  |
| 9 | Разработка Плана проведения работ в населенных пунктах и территориях, подверженных подтоплению, по установке и ремонту мостков с определением ответственных, количества бригад, порядка завоза материалов, графиков проведения работ и т.д. | До 10 апреля | А.Г.Гонтарь | С начала установленных сроков проведения работ, указанных в Плане, и до спада воды на территориях населенных пунктов - ежедневно представлять уточненную информацию в ЕДДС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара до 10.00 текущих суток |
| Сыктывкарское подразделение ГАУ "СПАС-КОМИ", Сыктывкарский ПСО СЗР ПСО МЧС России |
| 1 | Подготовка плавсредств, спецоборудования и спасателей (водолазов) к выполнению задач в условиях весеннего половодья. Организация дежурства, создание запаса ГСМ | До 20 апреля | В.Б.КудряшовД.В.Пахомов |  |
| ГКУ РК "Центр обеспечения деятельности Министерства здравоохранения РК", ГБУ РК "Территориальный центр медицины катастроф РК" |
| 1 | Организация завоза медикаментов в ФАП, ВА, расположенные в отрезаемых населенных пунктах.Направление в стационары ЛПУ г. Сыктывкара тяжелобольных, беременных женщин, инвалидов | До закрытия ледовых переправ (понтонного моста) | Е.Л.Борчанинова | пгт. Седкыркещ, п. Трехозерка, м. Заречье |
| 2 | Организация круглосуточного дежурства (откомандирование) медперсонала и бригад скорой помощи в отрезаемых водой населенных пунктах | До закрытия ледовых переправ (понтонного моста) | М.В.Сурин | пгт. Седкыркещ |
| 3 | Организация подготовки дополнительного коечного фонда на случай экстренной госпитализации больных в стационары ЛПУ г. Сыктывкара на период весеннего половодья | До 20 апреля | Е.Л.Борчанинова |  |
| 4 | Организация информирования населения подтопляемых населенных пунктов о графике работы медицинских учреждений в зоне подтопления | До 20 апреля | Е.Л.Борчанинова |  |
| Управление МВД России по г. Сыктывкару |
| 1 | Организация круглосуточного дежурства (откомандирование) сотрудников УМВД России по г. Сыктывкару для обеспечения правопорядка в отрезаемых водой населенных пунктах | До 20 апреля | А.В.Березин |  |
| Управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар" |
| 1 | Организация и проведение в образовательных организациях с учащимися и сотрудниками дополнительных занятий по мерам безопасности в период схода льда на реках и водоемах. Организация комплекса мероприятий по обучению детей школьного возраста из отрезаемых населенных пунктов, проведение соответствующих согласований с родителями | До 20 апреля | О.Ю.Бригида |  |
| Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" |
| 1 | Подготовка мест к приему детей дошкольного возраста с приречных (подтапливаемых и отрезаемых водой) населенных пунктов, обеспечение их круглосуточного пребывания, проведение соответствующих согласований с родителями | До 20 апреля | Т.Е.Горбунова | При необходимости |
| Поселковые администрации МО ГО "Сыктывкар" |
| 1 | Организация разъяснительной работы среди населения, рабочих и служащих организаций на подчиненных территориях о порядке действий в случае высокого подъема уровня воды в период весеннего половодья и мерах пожарной безопасности, порядке эвакуации из зон подтопления и размещения на ПВР | До 10 апреля | Ю.А.ПелевинС.Н.Русецкая | пгт. Седкыркещ, п. Выльтыдор, п. Трехозерка |
| 2 | Организация и проведение схода граждан с представителями администрации МО ГО "Сыктывкар", коммунальных служб, управляющих компаний по вопросам подготовки объектов ЖКХ, жилого фонда и обеспечения их нормального функционирования в период весеннего половодья и снеготаяния | До 10 апреля | Ю.А.ПелевинС.Н.Русецкая | пгт. Седкыркещ, п. Выльтыдор, п. Трехозерка |
| 3 | Контроль и организация взаимодействия органов управления и служб в ходе снеготаяния (возможного подтопления талыми водами жилого фонда и объектов социально-экономической инфраструктуры, нарушений условий жизнедеятельности населения) | В период снеготаяния | Ю.А.ПелевинС.Н.РусецкаяМ.В.Чупров | пгт. Седкыркещ, п. Выльтыдор, п. Трехозерка, пгт. Краснозатонский, пгт. В.Максаковка |
| Управление экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" |
| 1 | Уточнение наличия и организация завоза продовольствия и товаров первой необходимости (с учетом создания запасов на период весеннего половодья) в торговые точки | До 25 марта | Л.В.Туркова | пгт. Седкыркещ, м. Заречье, п. Трехозерка, п. Выльтыдор |
| 2 | Организация завоза питьевой воды (в т.ч. бутилированной) в подтопленные населенные пункты и территории для населения | В период половодья (при необходимости) | Л.В.Туркова | пгт. Седкыркещ, м. Заречье, м. Сидор-Полой, п. Трехозерка, п. Выльтыдор, Лесозаводской мкр-н |
| ПО "Южные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми |
| 1 | Реализация запланированных мероприятий, выполняемых в период подготовки электрических сетей к прохождению весеннего половодья (осмотры электрических сетей при подтоплении или угрозе подтопления, осмотры переходов ВЛ через реки, наличие, достаточность и готовность к работе: спец. техники, машин, механизмов, плавсредств, стационарных и передвижных насосов, укомплектованность аварийного запаса оборудования, готовность к работе РИЭС и т.д.) | До 20 апреля | Э.А.Денерт | Объекты на территории МО ГО "Сыктывкар" |
| 2 | Обеспечить наличие ГСМ, аварийного запаса и необходимой спецтехники в труднодоступных местах (пгт. Седкыркещ, пст. Трехозерка) | До 10 апреля | Э.А.Денерт |  |
| 3 | Обеспечить готовность подведомственных электрических сетей, зданий и сооружений к прохождению весеннего половодья | До 10 апреля | Э.А.Денерт |  |
| 4 | Реализация запланированных мероприятий, предусмотренных к выполнению в период прохождения весеннего половодья (организация дежурства, готовность к работе аварийно-ремонтных бригад, периодический осмотр оборудования, контроль за уровнем воды в реках, устранение замечаний, выявленных в ходе осмотра оборудования) | Постоянно | Э.А.Денерт |  |
| 5 | При выявлении дефектов, неполадок или угрозе возникновения нарушения в работе электрических сетей принять исчерпывающие меры по их устранению | Постоянно | Э.А.Денерт |  |
| 6 | Взаимодействие с территориальными органами Росгидромета, МЧС России, ОМСУ с целью получения прогнозов о времени и ожидаемом характере весеннего половодья, максимальных уровнях подъема воды в реках, возможных рисках и чрезвычайных ситуациях, прогнозной и оперативной информации о погодных условиях, способствующих таянию снега и риску наводнений | Постоянно | Э.А.Денерт |  |
| ОАО "Сыктывкарский водоканал" |
| 1 | Проверка готовности оборудования, объектов и систем водоснабжения и водоотведения, проверка подведомственных источников противопожарного водоснабжения, выполнение сезонных регламентных и ремонтных работ | До 20 апреля | К.Ю.Тимшин |  |
| 2 | Приобретение и организация завоза реагентов на ВОС и усиление контроля за работой водоочистных сооружений, за качеством воды в период весеннего половодья | До 20 апреля | К.Ю.Тимшин |  |
| 3 | Подготовка плавсредств, оборудования к навигации | До 20 апреля | К.Ю.Тимшин |  |
| Филиал ФГБУ Северное УГМС "Коми ЦГМС" |
| 1 | Организация функционирования системы непрерывного наблюдения за гидрологической обстановкой на р. Вычегда, р. Сысола и своевременного информирования об угрозе резкого подъема уровня воды (ледовых заторов) ЕДДС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара | С начала ледохода и до окончания половодья | О.Г.Козел | На территории МО ГО "Сыктывкар" |
| 2 | Выявление мест возможных заторов. Проведение анализа ледовой обстановки на водоемах и объемов снежного покрова | В период вскрытия рек | О.Г.Козел | р. Вычегда, р. Сысола на территории МО ГО "Сыктывкар" |
| Коми филиал ПАО "Ростелеком" |
| 1 | Проверка функционирования линий связи (абонентов) в отрезаемых и подтапливаемых водой населенных пунктах | До 10 апреля | А.С.Хуциев | пгт. Седкыркещ, п. Выльтыдор, м. Заречье, п. Трехозерка |
| 2 | Обеспечение бесперебойной телефонной связью населенных пунктов | В период половодья | А.С.Хуциев | на территории МО ГО "Сыктывкар" |
| МКГ "Дорожное хозяйство" |
| 1 | Проведение мероприятий по укреплению подведомственных дорог и мостов в районах подтопления | до 15 апреля | Д.В.Дмитриев | На обслуживаемых участках и территориях |
| 2 | Обеспечение своевременного открытия отверстий водопропускных труб, удаление наледей у входных и выходных оголовков водопропускных труб, обустройство водоотводных канав | С учетом метеоусловий | Д.В.Дмитриев | На обслуживаемых участках и территориях |
| МКП "Жилкомсервис" |
| 1 | Проверка готовности оборудования и объектов уличного освещения, выполнение сезонных регламентных и ремонтных работ. Обеспечение уличного освещения в подтопляемых населенных пунктах | До 10 апреля | А.В.Буткин | п. Выльтыдор, м. Сидор-Полой, п. Трехозерка, м. Заречье |
| 2 | Установка дополнительных светильников в местах подтопления (по согласованию с поселковыми администрациями) | До 10 апреля | А.В.Буткин | пгт. Седкыркещ, п. Выльтыдор, м. Заречье, п. Трехозерка |
| 3 | Подготовка плавсредств, оборудования к навигации. Организация круглосуточного дежурства плавсредств, создание запаса ГСМ. Прохождение речного регистра | До 20 апреля | А.В.Буткин | Организация круглосуточного дежурства плавсредств: м. Алешино, ул. Кутузова |
| 4 | Проведение мероприятий по ограничению движения и по закрытию понтонного моста через р. Сысола | С учетом метеоусловий и гидрологической обстановки | А.В.Буткин |  |
| 5 | Проведение обследования ливневых сетей и водопропускных труб, колодцев, дождеприемников, дренажей, сточных канав для приема талых вод. Проведение работ по их оттаиванию, очистке и промывке | До 25 апреля | А.В.Буткин |  |
| МУП "Жилкомуслуги" |
| 1 | Завоз топлива на котельные в отрезаемые водой населенные пункты до закрытия ледовых переправ | До закрытия ледовых переправ | В.Л.Даценков | пгт. Седкыркещ, пст. Трехозерка |
| 2 | Проверка готовности оборудования и объектов теплоснабжения, выполнение сезонных регламентных работ до начала подтопления | До 10 апреля | В.Л.Даценков |  |
| 3 | Проверка готовности подведомственных систем водоснабжения и водоотведения, проведение регламентных и ремонтных работ | До 20 апреля | В.Л.Даценков |  |
| Сыктывкарские тепловые сети Филиал "Коми" ПАО "Т Плюс" |
| 1 | Проверка готовности оборудования и объектов, выполнение сезонных регламентных работ до начала подтопления | До 20 апреля | Я.С.Гусейнов |  |
| ООО "СГснаб" |
| 1 | Завоз природного (сжиженного) газа в отрезаемые водой населенные пункты. Создание необходимого запаса газа в групповых установках и на складе обмена баллонов до установления транспортного водного сообщения | До закрытия ледовых переправ | А.А.Глуховской | пгт. Седкыркещ |
| 1 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК, 11 отряд ППС ГКУ РК "УППС и ГЗ" |
| 1 | Уточнение потребности и организация обеспечения противопожарной техникой, личным составом, пожарно-техническим вооружением населенных пунктов, отрезаемых в период весеннего половодья.Уточнение расчетов по привлечению дополнительных сил Сыктывкарского пожарно-спасательного гарнизона Республики Коми в случае необходимости в населенные пункты, отрезаемые в период весеннего половодья | До 10 апреля | Е.В.ЕфимовМ.Р.Сергеев | пгт. Седкыркещ, п. Выльтыдор, п. Трехозерка, м. Заречье, м. Сидор-Полой |
| 2 | Проведение контроля за состоянием источников противопожарного водоснабжения (ПГ, ПВ), при выявлении недостатков оперативно уведомлять балансодержателей для принятия мер по приведению источников в нормативное состояние.Проведение проверки готовности ДПФ в населенных пунктах, попадающих в зону подтопления (отрезаемых водой) | До 10 апреля | Е.В.ЕфимовМ.Р.Сергеев | пгт. Седкыркещ, п. Выльтыдор, п. Трехозерка, м. Заречье, м. Сидор-Полой |
| ЭМУП "Жилкомхоз" |
| 1 | Проверка готовности оборудования, объектов и систем водоснабжения и водоотведения, проверка подведомственных пожарных гидрантов, выполнение сезонных регламентных и ремонтных работ | до 10 апреля | Н.А.Сосновский | Эжвинский р-н |
| 2 | Проведение очистки канализационных коллекторов, труб и колодцев и трубопровода ливневой канализации, ливнеперехватов | До 15 апреля | Н.А.Сосновский | Эжвинский р-н |
| 3 | Подготовка резерва необходимых технических средств, противопожарного оборудования, ГСМ, стройматериалов, реагентов | До 10 апреля | Н.А.Сосновский | Эжвинский р-н |
| 4 | Усиление контроля за работой фильтроочистных сооружений водопровода и качеством воды | В период половодья и снеготаяния | Н.А.Сосновский | Эжвинский р-н |
| 5 | Подготовка плавсредств и оборудования к навигации. Организация дежурства плавсредств | До 20 апреля | Н.А.Сосновский | Эжвинский р-н |

 **Приложение N 3
к Постановлению
администрации МО ГО "Сыктывкар"
от 16 марта 2020 г. N 3/633**

 **ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ В 2020 ГОДУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Количество затопленных водой частных домов и квартир в домах муниципального жилого фонда, находящегося на подведомственных территориях | Состояние работы объектов жизнеобеспечения | Состояние уличного освещения | Состояние мостков и трапов | Состояние транспортного сообщения (речного, автомобильного) | Количество населения, чьи условия жизнедеятельности нарушены в результате повышения уровня воды |
|  |  |  |  |  |  | Всего, чел./из них детей | Из них нуждаются в переселении, чел./из них детей |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Информация направляется оперативному дежурному ЕДДС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара ежедневно до 9.00 час. по тел./факс 24-63-90

 **Приложение N 4
к Постановлению
администрации МО ГО "Сыктывкар"
от 16 марта 2020 г. N 3/633**

 **ПОЛОЖЕНИЕ О ПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР"**

 **I. Общие положения**

1. Паводковая комиссия МО ГО "Сыктывкар" (далее - Комиссия) организует разработку и осуществление комплекса мер по защите населения, предупреждению и ликвидации последствий паводков и наводнений, координирует деятельность в этой области ведомств, предприятий, организаций и учреждений.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется [Конституцией Российской Федерации](https://docs.cntd.ru/document/9004937), федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления МО ГО "Сыктывкар".

 **II. Состав Комиссии**

3. Комиссия возглавляется главой МО ГО "Сыктывкар" - руководителем администрации. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар".

4. Членами комиссии являются руководители (представители) органов управления Сыктывкарского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС, администрации МО ГО "Сыктывкар", территориальных и отраслевых (функциональных) органов администрации МО ГО "Сыктывкар", организаций различных форм собственности, а также по согласованию территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Коми и правоохранительных органов.

 **III. Задачи и функции Комиссии**

5. Основными задачами Комиссии являются:

5.1. Организация разработки и реализации совместно с заинтересованными ведомствами региональных целевых и муниципальных программ по защите населения и объектов народного хозяйства от наводнений;

5.2. Рассмотрение ежегодных прогнозов весенних и летне-осенних паводков на реках на территории МО ГО "Сыктывкар", организация разработки на их основе и осуществления совместно с заинтересованными ведомствами комплекса неотложных мер по предупреждению и уменьшению разрушительных последствий наводнений, обеспечению безаварийного пропуска паводков;

5.3. Координация деятельности ведомств, предприятий, организаций и учреждений по защите населения, эвакуации его в необходимых случаях из районов наводнений и организации жизнеобеспечения, предотвращению затопления и подтопления городов, населенных пунктов, производственных и непроизводственных объектов паводковыми водами, ликвидации негативных последствий наводнений;

5.4. Осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением противопаводковых мероприятий.

 **IV. Права Комиссии**

6. Для осуществления своих функций Комиссия имеет право:

6.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные для выполнения ведомствами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами;

6.2. Запрашивать и получать от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Коми и организаций сведения и материалы, необходимые для работы Комиссии;

6.3. Проверять выполнение противопаводковых мероприятий ведомствами, предприятиями, организациями и учреждениями;

6.4. Заслушивать должностных лиц ведомств, предприятий, организаций и учреждений по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

6.5. Ходатайствовать перед главой МО ГО "Сыктывкар" - руководителем администрации о рассмотрении вопросов по выделению финансовых средств из резервного фонда администрации МО ГО "Сыктывкар" для финансирования мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенними и летне-осенними паводками на реках на территории МО ГО "Сыктывкар".

 **V. Организация и порядок работы Комиссии**

7. Комиссия осуществляет деятельность в пределах административной территории МО ГО "Сыктывкар" и организует работу во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Коми, Комиссией Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, органами местного самоуправления и организациями различных форм собственности.

8. Заседания Комиссии проводятся перед началом весеннего половодья, а также по мере необходимости при возникновении угрозы подтопления территорий МО ГО "Сыктывкар" в результате неблагоприятных и сезонных природных явлений. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Управлением по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара.